Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2013 г.                       №151                   ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Модернизация  инженерной инфраструктуры

Кривянского сельского поселения

Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

за  первое полугодие 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация  инженерной инфраструктуры  Кривянского сельского поселения  Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»  за первое полугодие 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Филимонова С.Д.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                 Л.Г.Зеленков

Приложение

К Постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

от 23.07.2013г.   №

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Модернизация  инженерной инфраструктуры  Кривянского сельского поселения  Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

По состоянию на 01.07.2013г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2,3,4 квартал | Администрация Кривянского сельского поселения | Всего | 95,9 | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 95,9 | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения» | 2,3,4 квартал | Администрация Кривянского сельского поселения | всего | 45,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие N 2 «Расходы на обслуживание газопровода» | 2,3,4 квартал | Администрация Кривянского сельского поселения | всего | 50,0 | 12,6 | 12,6 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 12,6 | 12,6 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРИВЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Кривянского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение существующего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 65 | 55 | 50 |  | 65 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры | 1% | 35 | 55 | 65 |  | 25 | 71% |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Ш % | 65 | 75 | 80 |  | 65 | - |  |  |  |  |  |

Зам. Главы Кривянского сельского поселения                                                    С.Д.Филимонов