Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Кривянское сельское поселение»

Администрация  Кривянского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2014 г.                       №19                  ст.Кривянская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых

дорог в Кривянском сельском поселении на 2010-2014г» за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Кривянского сельского поселения  от 05.09.2011 № 111 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Кривянского сельского поселения»

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог в Кривянском сельском поселении на 2010-2014г»  за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривянского

сельского поселения		                                                    Л.Г.Зеленков

Приложение № 1

к постановлению Администрации Кривянского сельского поселения

от 13.01.2014г. № 19

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе Кривянского сельского поселения «Развитие сети внутрипоселковых дорог в  Кривянском сельском поселении на 2010 – 2013 годы» по результатам за 2013 год

Основные результаты

По долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог в  Кривянском сельском поселении на 2010 – 2013 годы» (далее – Программа) в 2013 году было выделено 2908,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1588,5 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 1319,7 тыс.рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 1122,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 773,2 тыс.рублей, местного бюджета – 349,7 тыс.рублей. Освоение составляет – 39 процентов от запланированных средств.

Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 6 раз постановлениями Администрации Кривянского сельского поселения.

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 21.12.2012 № 332 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 29.03.2013г. № 28  внесены изменения в части касающейся:

увеличения объема финансовых средств по содержанию дорог на сумму 6,0 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 38 № 15.04.2013 г.  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги с твердым покрытием в ст. Кривянской  по ул. Большая и ул. Сухаревка протяженностью 1300 м (1,3 км) в сумме 1050,0 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 17.05.2013 № 57  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств по получению положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Большая и ул. Сухаревка в Кривянском сельском поселении на сумму 10,0 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 28.06.2013 г. № 111  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации на строительство  дороги к детскому саду с  твердым покрытием в ст. Кривянской  по ул. Кирпичная , 2а протяженностью 400 м (0,4 км) в сумме 1065,5 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Кривянского сельского поселения от 20.12.2013 № 267  внесены изменения в части касающейся:

уточнения финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в ст. Кривянской  по ул. Кирпичная , 2а протяженностью 400 м (0,4 км) в сумме 890 тыс.рублей;

уточнения финансовых средств по содержанию дорог в ст. Кривянской, Октябрьского района, Ростовской области

уточнения финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги с твердым покрытием в ст. Кривянской  по ул. Большая и ул. Сухаревка протяженностью 1300 м (1,3 км) в сумме 970,0 тыс.рублей;

ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджета

Обеспечено содержание 18  км автомобильных дорог улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму 1048,2  тыс.руб. Изготовлена ПСД на строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная ,2а в ст.Кривянской  Октябрьского района Ростовской области на сумму 890,0 тыс.руб. и ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул. Большая и ул. Сухарева на сумму 970,0 тыс. руб..

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет поселения | 1049,0 | 1049,0 | 100 |
| Всего | 1049,0 | 1049,0 | 100 |

Приложение

к  постановлению Администрации

Кривянского сельского поселения

№59   от 21.02.2014

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«РАЗВИТИЕ СЕТИ  ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ

В КРИВЯНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  НА 2010-2013 ГОДЫ»

по состоянию на «01 » января  2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2908,2 | 1122,9 |  | 1122,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1588,5 |  | 773,2 | 773,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1319,7 |  | 349,7 | 349,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 капитальный ремонт автомобильных дорог | Кап.вложения | 2 квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание автомобильных дорог | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 1048,2 |  | 1048,2 | 1048,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 773,2 |  | 773,2 | 773,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 275,0 |  | 275,0 | 275,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 2 Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту | Прочие расходы | 1.2 -3 -4квартал |  | Администрация Кривянского сельского поселения | всего |  | 1860,0 |  | 74,7 | 74,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 815,3 |  |  |  | Кредиторская задолженность |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1044,7 |  | 74,7 | 74,7 |  |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за отчетный финансовый 2013 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2013 год | Факт, 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь содержания внутрипоселковых дорог общего пользования | тыс.м2 | 82,5 | 82,5 |
| 2. | Доля дорог с асфальтовым покрытием в общей площади улично-дорожной сети | процентов | 18 | 18 |
| 3. | Обеспеченность дорог с асфальтовым покрытием в расчете на 1 человека в поселении | км | 0,008 | 0,008 |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Обеспечено содержание 18  км автомобильных дорог улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму 1048,2  тыс.руб. Изготовлена ПСД на строительство дороги к детскому саду по ул. Кирпичная ,2а в ст.Кривянской  Октябрьского района Ростовской области на сумму 890,0 тыс.руб. и ПСД на капитальный ремонт автодороги по ул. Большая и ул. Сухарева на сумму 970,0 тыс. руб.

Специалист по правовой и кадровой работе                                  О.В. Клочкова